## Slide 1
2019
2019
Hoy
may.
jun.
jul.
ago.
94 días
5/29/2019
8/30/2019
Proyecto Aplicaciones
2 días
6/1/2019
Reunion 1
6/2/2019
3 días
6/3/2019
Crear Objetivos del Proyecto
6/5/2019
3 días
6/3/2019
Crear los antecedentes
6/5/2019
3 días
6/3/2019
Revisar el alcance que tendra el programa
6/5/2019
3 días
6/3/2019
investigar requerimientos funcionales y no funcionales
6/5/2019
1 día
6/3/2019
Reunion 2
3 días
6/3/2019
Creacion de Story Board
6/5/2019
1 día
6/4/2019
Creación de Story Board de Administrador
3 días
6/3/2019
Creacion del diagrama de clases
6/5/2019
3 días
6/3/2019
Creacion de la linea grafica
6/5/2019
1 día
6/5/2019
Reunion 3
3 días
6/3/2019
Revision final del proyecto
6/5/2019
3 días
6/6/2019
Diseño del modelo de la aplicación
6/8/2019

## Slide 2
2019
2019
Hoy
Día 1
1 día
6/5/2019
Diseño de la Aplicación